HOMEPAGE DELIVERABLES

Helemaal — ik stroomlijn Claude’s datamapping + jouw doelen en zet het om in een korte, uitvoerbare actielijst voor de perfecte 2× Home.

## 0) Alignment (kaders)

- Home (User) = operatie-cockpit voor LP’s: direct Active, optioneel Inactive/Ended, doorklik naar Pool detail, Analytics bij Premium.

- Home (Prospect) = funnel: Live Demo 9 pools (divers), RangeBand™ uitleg, /demo 24h strip, trial CTA.

## 1) Data-bron orkestratie (één waarheid)

Bronnen & rol

- Post-scan indexer (73k pools) → pool + (later) pool_metrics_daily (MV’s).

- Daily snapshots (Ankr) → public/brand.pools.json, public/brand.userPositions.json, public/demo.history.json.

- Runtime (wallet) → ankr_getNFTsByOwner (tokenIds) + on-chain verify via viem (positions/slot0/ticks/fees).

Regels

- Prospect UI gebruikt snapshots/MVs (snel, stabiel).

- User UI gebruikt runtime wallet + 120s cache, prijzen via Ankr, fallback DL.

## 2) Minimale deliverables per pagina

### A) Home (Prospect)

- API /api/demo/pools: 9 pools + diversity meta

  - Bron: MV’s (tvl, status, fees24h) → fallback brand.pools.json

  - Cache: 60s, fallback <50ms

- API /api/demo/history: 24h-strip

  - Bron: public/demo.history.json (cron append 1×/h of 1×/d), fallback last entry

- UI:

  - Live 9 (Pool · TVL · 24h fees · Incentives · status-dot)

  - RangeBand Explainer (statisch)

  - Premium card (trial CTA)

### B) Home (User)

- API /api/positions?wallet= → lijst + status/amounts/unclaimed (TickMath + feeGrowthInside, Ankr prijzen; 120s cache)

- API /api/positions/summary?wallet= → TVL totaal, 24h fees (baseline delta), Active count

- UI:

  - Summary strip (TVL, 24h fees, Active)

  - Active (default open) · Inactive (collapse) · Ended (hidden toggle)

  - Analytics Insight (Premium): peers per pair (Enosys vs SparkDEX) uit MV’s (5–10 min refresh)

## 3) Engineering backlog (klein, ship-volgorde)

Stap 1 — Prospect data (server-zijde)

- MV: mv_pool_latest_state (tick/liquidity/latest) — refresh 5 min

- MV: mv_pool_fees_24h (Collect aggregate) — refresh 10 min

- /api/demo/pools — select 9 met diversity (provider/status mix), fallback naar brand.pools.json

- /api/demo/history — serve + append (cron 1×/h), fallback last

Stap 2 — User runtime endpoints

- /api/positions — Ankr enumerate → on-chain verify → TickMath amounts → feeGrowthInside → prices (Ankr, fallback DL) → 120s cache

- /api/positions/summary — sommen & baselines (JSON per wallet), 120s cache

Stap 3 — UI

- Home (Prospect): Live 9, RangeBand explainer, 24h strip, Premium card

- Home (User): Summary strip, tables per status, Premium peers (MV’s)

Stap 4 — Infra

- GH Action/Railway cron: /demo/history append

- Alerting: log warn bij 0-rows/price fail; status endpoint /api/snapshots/status

## 4) Beslissingen te

## bevestigen

- Ended = positions met liquidity = 0 (burned)? (voor filter & UI)

- APR 24h: delta-methode (baseline) of event-based (Collect)? → ik stel delta voor (snel).

- Incentives: voorlopig null tenzij curated (nieuwe tabel later).

- Diversity in Live 9: best-effort (niet hard 3/3/3 als data ontbreekt).

- Cache: User endpoints 120s per wallet; Prospect 60s/MV 5–10 min.

## 5) Open vragen (graag jouw korte antwoorden)

- Q1: Wil je /demo history cron 1× per uur of 1× per dag (nu daily Ankr draait)?

- Q2: Baseline per wallet in JSON houden of meteen DB (table user_position_baseline)?

- Q3: Voor APR 24h: ok om null te tonen als baseline ontbreekt (eerste dag)?

- Q4: Welke peer-metrics eerst: (a) avg APR 24h, (b) avg fees 24h, (c) status verdeling — of alle drie?

- Q5: Ended definitie bevestigen (liquidity=0) en wil je deze standaard verbergen?

## 6) Wat ik nu kan leveren (klaarzetten)

- Codex-prompt voor:

  - MV’s + /api/demo/pools + /api/demo/history (Prospect)

  - /api/positions + /api/positions/summary (User)

  - /api/snapshots/status + cron-job (history append)

- Terminal-blok testset (curl+jq) + minimale seed van demo.history.json.

Zeg “Prospect endpoints — RUN”, “User endpoints — RUN”, of “Status/cron — RUN” (of alle drie), en beantwoord de 5 vragen bovenin.

Als iets onduidelijk is of ontbreekt, geef het aan — dan pas ik het plan meteen aan.